**ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №**

на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы

Город Кызыл «\_\_\_» 201\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Экспертная организация), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Устава, с одной стороны, и АО «Тываэнерго» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора - первого заместителя генерального директора Федорова Николая Анатольевича, действующего на основании доверенности от 25.01.2019г. №00/23, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п-П13 и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002-р об утверждении Методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации (далее – Методические рекомендации), по результатам закупочной процедуры, на основании протокола по выбору победителя закупочной процедуры на право заключения договора от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению технологического и ценового аудита отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Заказчика в 2020 году (квартальных и годового) (далее – Услуги) на условиях и в порядке согласованных Сторонами в Договоре и в соответствии с Методическими рекомендациями, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.

1.2. Результатом оказанных Услуг по настоящему Договору являются приемка Заказчиком Заключений Исполнителя (квартальные и годовой) подготовленных по итогам оказания услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора, каждого в отдельности.

1.3. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги на основании соответствующих Технических заданий Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Требования к содержанию, объему, порядку оказания Услуг, а также сроки (этапы) подготовки и порядок сдачи-приемки Исполнителем Заказчику заключений по результатам оказываемых Услуг, устанавливаются в Техническом задании Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.5. Состав информации передаваемой Заказчиком, необходимой для оказания Услуг Исполнителем, а также порядок и сроки передачи такой информации, определяются Техническими заданиями Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.6. Заключение Исполнителя подлежит доработке в следующих случаях:

1.6.1. Наличие замечаний со стороны Заказчика, до раскрытия Заключения Исполнителя, в соответствии со стандартами раскрытия информации.

1.6.2. Наличие замечаний Уполномоченных органов исполнительной власти, как к Заключению Исполнителя, так и к отчётам Заказчика о реализации инвестиционной программы.

1.7. Порядок и сроки доработки заключений в случаях, указанных в п. 1.6 настоящего Договора; порядок передачи Заказчиком Исполнителю замечаний Уполномоченного органа исполнительной власти, к заключению, раскрытому Заказчиком в соответствии со стандартами раскрытия информации в составе информации к отчетам о реализации инвестиционной программы, устанавливаются в Техническом задании Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору). При этом доработка и устранение полученных замечаний осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать Услуги, являющиеся предметом настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора и Техническими заданиями Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору); при оказании Услуг руководствоваться Методическими рекомендациями, общепринятыми методами и практикой оказания такого рода Услуг, а также принципами добросовестности и экономической целесообразности.

2.1.2. Использовать достоверные данные, применять научно проверенные методы их анализа и обработки.

2.1.3. Определять методы отбора данных, подлежащих проверке для достижения результатов технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы.

2.1.4. Осуществлять оценку достоверности отчетных данных, содержащихся в отчетах о реализации инвестиционной программы, в том числе использованных для расчета фактических значений количественных показателей.

2.1.5. Осуществлять, при необходимости, анализ формирования фактической стоимости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности, в том числе анализ финансирования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты, проектной документации, первичных учетных документов, исполнительной документации, договорных отношений, порядка ценообразования, разрешительной и правоустанавливающей документации, договоров присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и их синхронизации с инвестиционными проектами, сроков строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов инвестиционной деятельности, закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности.

2.1.6. Осуществлять анализ информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в целях выявления факторов, которые необходимо учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную программу, в том числе факторов, влияющих на показатели деятельности сетевой организации.

2.1.7. Осуществлять проверку правильности выполненных сетевой организацией расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей.

2.1.8. Осуществлять оценку обоснованности сделанных сетевой организацией допущений, оценок и выводов.

2.1.9. Выполнять необходимые расчеты, обосновывающие результаты проведенных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений.

2.1.10. Документально оформлять все сведения и расчеты, обосновывающие результаты проведенных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений, подтверждающие заключение Исполнителя по результатам проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, а также подтверждающие, что технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы проводился в соответствии с методическими рекомендациями.

2.1.11. Предоставлять в 2-дневный срок по запросу Заказчика документально оформленные сведения и расчеты, указанные в п. 2.1.10 настоящего Договора.

2.1.12. Обеспечить сдачу-приемку заключений по результатам оказываемых услуг Заказчику в сроки (этапы), обеспечивающие возможность раскрытия Заказчиком таких заключений в сроки, установленные Стандартами раскрытия информации и Методическими рекомендациями.

2.1.13. Представлять по устным (письменным) запросам Заказчика устные (письменные) пояснения к заключению по оказанным Услугам в сроки, указанные в таких запросах.

2.1.14. Сообщать Заказчику о выявленной недостоверности и/или недостаточности информации в течение 2 рабочих дней с момента выявления, предоставленной им Исполнителю в рамках настоящего Договора, а также об известных Исполнителю обстоятельствах, препятствующих надлежащему оказанию Услуг по Договору.

2.1.15. Направлять по приглашению Заказчика, иного уполномоченного органа, уполномоченных представителей Исполнителя для участия в совещаниях, проводимых по вопросам рассмотрения замечаний к отчетам о реализации инвестиционной программы и (или) заключению Исполнителя по результатам проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы.

2.1.16. По окончании оказания Услуг по Договору и/или по завершении установленного Техническим заданием этапа оказания Услуг в течение 5 (пяти) календарных дней направить Заказчику Отчет об оказании Услуг по этапу и Акт оказанных Услуг за отчетный год по форме Приложения 6 к настоящему Договору.

2.1.17. Не позднее даты заключения настоящего Договора предоставить Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Исполнителя, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору;

- информацию о привлечении Исполнителем к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору.

2.1.18. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников Исполнителя, третьих лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Исполнителя, третьих лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Исполнителя, третьего лица, привлеченного Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Исполнитель обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему Договору.

2.1.19. Оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Исполнитель гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены Исполнителем в соответствие с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2.1.20. Предоставить Заказчику, подписанные со своей стороны, акты сверки взаиморасчетов после оказания услуг.

2.1.21. Предоставить Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядчиков / субисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения Договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Запрашивать и получать у Заказчика разъяснения по вопросам, возникающим в процессе оказания Услуг, запрашиваемая информация может предоставляться Заказчиком в любой форме, в том числе посредством факсимильной и электронной связи.

2.2.2. Запрашивать дополнительные сведения и документы, не предусмотренные п. 1.5 настоящего Договора, на основании письменного запроса Заказчику, с обоснованием необходимости представления данных сведений/документов для оказания Услуг.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора оплатить Услуги Исполнителя.

2.3.2. Передавать Исполнителю достоверную информацию, необходимую для проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы в соответствии с п.1.5 настоящего Договора, а также заключения (отчеты) по результатам проведенного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Заказчика, предусмотренных инвестиционной программой Заказчика, и имеющиеся в распоряжении Заказчика обосновывающие такие заключения (отчеты) материалы.

2.3.3. Давать по запросам Исполнителя разъяснения и объяснения по вопросам, возникшим у Исполнителя в процессе оказания Услуг, а также представлять запрашиваемые дополнительные сведения и документы, необходимые для оказания Услуг, в соответствии с п.2.2.1 настоящего Договора.

2.3.4. Своевременно принимать все зависящие от него меры для устранения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению Услуг Исполнителем.

2.3.5. По получении от Исполнителя Акта оказанных Услуг (Приложение № 6 к настоящему договору), указанных в п. 2.1.16 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней подписать указанный Акт и направить его Исполнителю либо в этот же срок направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания указанного Акта с предложением сроков и порядка согласования имеющихся претензий по оказанным Услугам.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Регулярно запрашивать и получать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг по настоящему Договору; при этом, если иное не предусмотрено соответствующим запросом Заказчика, информация может предоставляться в любой форме, в том числе посредством факсимильной и электронной связи.

2.4.2. На любом этапе оказания Исполнителем Услуг по настоящему договору, вносить изменения (корректировки) в Техническое задание Заказчика, но не позднее даты передачи Исполнителем заключения об оказанных Услугах за предшествующий квартал отчётного года.

**3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ**

3.1. Цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_ (указать цифрами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать прописью) рублей, кроме того НДС по ставке \_\_\_% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать цифрами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать прописью) рублей.

Всего с НДС цена Договора составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать цифрами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать прописью) рублей.

3.2. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 7 рабочих дней после полного выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, но не ранее окончания II квартала года, следующего за отчетным, на основании Акта оказанных Услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего Договора. При этом обязанность Заказчика по оплате Услуг считается выполненной с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

3.3. Исполнитель обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий требованиям п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты полного окончания работ по Договору. В случае, если Исполнитель не выставил счет-фактуру в срок, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше сумм налога.

**4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. За нарушение Заказчиком срока выполнения своих обязательств, предусмотренных п. 2.3.1 настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени, начисленные по правилам и в размере, предусмотренном п. 19 – 24 Методических рекомендаций.

4.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 5 % от стоимости оказываемых Услуг по настоящему Договору.

4.3. За ненадлежащее исполнение Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем штрафа в размере 5 % от стоимости оказываемых Услуг по настоящему Договору.

4.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени, начисленные по правилам и в размере, предусмотренном п. 19 – 24 Методических рекомендаций.

4.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 2.1.17 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении.

При неполучении Исполнителем уведомления о причинах, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Исполнителя, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Исполнителя по последнему известному Заказчику адресу либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

4.6. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг (в целом) на срок более 7 дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления Исполнителю.

4.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

В случае причинения убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, убытки возмещаются в полном объеме сверх суммы уплаченной или подлежащей уплате неустойки.

4.8. В случае непредставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых субподрядчиков / субисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора)

**5. ФОРС-МАЖОР**

5.1. Стороны полностью или частично освобождаются от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

К обстоятельствам непреодолимой силы в соответствии с настоящим Договором относятся в частности: стихийные бедствия (наводнение, землетрясение и т.п.), чрезвычайные обстоятельства различного рода, военные и революционные действия, действия и акты государственных органов и органов местного самоуправления и тому подобные обстоятельства. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

5.2. Сторона, для которой наступили, указанные в п. 5.1 Договора обстоятельства, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления, направить другой Стороне соответствующее уведомление с указанием характера, срока начала и предположительного срока окончания действия таких обстоятельств. По окончании действия форс-мажора соответствующая Сторона обязана об этом уведомить другую Сторону в такой же форме и сроки.

5.3. Обязательства Сторон по Договору приостанавливаются на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. В случае действия таких обстоятельств свыше одного календарного месяца любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии направления письменного уведомления другой Стороне. Тем не менее, Заказчик обязан оплатить уже предоставленные Исполнителем Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором или дополнительным соглашением Сторон.

**6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета и условий Договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также любой информации и документации, представленной одной Стороной другой напрямую или опосредованно в связи с Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия Договора.

Условия конфиденциальности в рамках настоящего Договора регулируются Соглашением о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 7 к Договору), в том числе в случае прекращения действия Договора.

6.2. Исполнитель не имеет права публиковать, давать разрешение на публикацию, или раскрывать любую информацию об АО «Тываэнерго» в любых коммерческих или технических изданиях, а также иными способами, без предварительного согласования с Заказчиком.

6.3. Сторона, чьи действия (бездействие) привели к неправомерному раскрытию конфиденциальной информации и/или конфиденциальных материалов возмещает другой Стороне понесенные убытки в установленном законом порядке.

6.4. Положения настоящей статьи остаются в силе в течение 5 (пяти) лет после прекращения по любой причине действия Договора.

**7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается после полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не ранее окончания II квартала года, следующего за отчетным.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен только по письменному соглашению Сторон.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

**8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

8.1. Исполнителю известно о том, что АО «Тываэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 08.04.2015 №6/2015), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

8.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте Заказчика по адресу: <http://www.tuvaenergo.ru/buy/corruption.php>, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

8.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1. – 8.3. настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1., 8.2. настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

8.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 8.1., 8.2. настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.3. настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

9.1. Не допускается переуступка прав требования по настоящему Договору без согласования Сторон. *(условие не применяется при заключении договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг).*

9.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, указанных в разделе 12 настоящего Договора, а также об изменении наименования, организационно-правовой формы, лица, уполномоченного действовать от имени Стороны и других данных, имеющих правовое значение для заключения Договора и произведения исполнения по нему.

Уведомление должно быть составлено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом Стороны, заверено печатью организации и направлено другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих данных.

9.3. В случае неуведомления/ненадлежащего уведомления другой Стороны в соответствии с условиями п.9.1. и/или п.9.2. Договора виновная Сторона несет риск наступления для нее последствий, вызванных таким неуведомлением/ненадлежащим уведомлением, а в случае если другая Сторона понесла в результате такого неуведомления/ненадлежащего уведомления убытки, виновная Сторона обязана возместить ей такие убытки.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.6. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.

9.7. В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения АО "Тываэнерго".

**10. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ**

10.1. После выполнения обязательств по договору Исполнитель вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

10.2. Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Исполнителем по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство исполнения Исполнителем регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

10.3. В случае переуступки Исполнителем права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) с нарушением условий, указанных в пункте 10.1 и/или 10.2, Исполнитель уплачивает Обществу (Заказчику) штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

10.4. Куратор договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения в соответствии с п. 10.1 оригинала уведомления об уступке обеспечивает направление сканированной копии уведомления и договора, права по которому подлежат переуступке (включая все дополнительные соглашения и приложения к нему), в Департамент финансов ПАО «Россети» на адрес электронной почты [cfd@rosseti.ru](mailto:cfd@rosseti.ru).

*(Раздел включается при заключении договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг).*

**11. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

Приложение № 3. Расчет стоимости услуг.

Приложение № 4. Календарный план-график оказания услуг.

Приложение № 5. Форма согласия Исполнителя на обработку персональных данных.

Приложение № 6. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Приложение № 7. Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну.

Приложение № 8. Форма акта сдачи-приемки документов.

**12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик:  **АО «Тываэнерго»**  Адрес юридический: 667001, Республика  Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4  Адрес почтовый: 667001, Республика Тыва,  г. Кызыл, ул. Рабочая,4  ИНН/КПП 1701029232 / 170101001  Р/с 40702810065000100511  в Восточно - Сибирском банке Сбербанка РФ, г. Красноярск  К/с 30101810800000000627  БИК 040407627  ОГРН 1021700509566  . | | | Исполнитель:  Адрес: | | | |
| ЗАКАЗЧИК | | |  | Исполнитель | | | |
| Управляющий директор – первый заместитель генерального директора | | |  |  | | | |
| (должность) | | |  | (должность) | | | |
|  |  | Федоров Н.А. |  |  |  |  | |
| (подпись) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (ФИО) | |
| М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. | | |  | М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. | | | |

Приложение №1

к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

**Кызыл**

**2019**

Оглавление

[1. Общие положения. 3](#_Toc481502631)

[1.1. Термины и определения. 3](#_Toc481502632)

[1.2. Сокращения. 4](#_Toc481502633)

[1.3. Перечень документов, на основании которых проводится работа. 4](#_Toc481502634)

[2. Цель, содержание и объем оказываемых услуг. 5](#_Toc481502635)

[3. Порядок оказания услуг и состав передаваемой информации для ТЦА отчётов. 7](#_Toc481502637)

[4. Сроки выполнения работ. 10](#_Toc481502636)

[5. Требования к исполнителям работ 10](#_Toc481502644)

[6. Место оказания услуг. 13](#_Toc481502645)

[7. Цена услуг и порядок оплаты. 13](#_Toc481502646)

**1. Общие положения.**

**1.1. Термины и определения.**

*Заказчик* – АО «Тываэнерго»

*Инвестиции –* совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли.

*Инвестиционная деятельность –* вложение инвестиций и осуществление практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Общества, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов.

*Инвестиционный проект –* объект инвестиционной деятельности, имеющий обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надежности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования электрической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.

*Инвестиционная программа Общества (далее - инвестиционная программа, ИП) –* совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных характеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на период, продолжительность которого соответствует установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительности долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестиционную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Исполнитель* – экспертная организация, проводящая технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы в соответствии с Договором на возмездное оказание услуг.

*Проект инвестиционной программы –* инвестиционная программа Общества до согласования с органами исполнительной власти Российской Федерации.

*Сценарные условия –* требования к формированию инвестиционной программы Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, утвержденные в установленном порядке.

**1.2. Сокращения.**

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Полное наименование |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИД | Инвестиционная деятельность |
| Общество | АО «Тываэнерго» |
| ОРД | Организационно-распорядительные документы АО «Тываэнерго» |
| УОИВ | Уполномоченный орган исполнительной власти |
| ТЦА отчётов | Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы, проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями |
| Сценарные условия | Сценарные условия в виде перечня требований, условий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора проектов. |

**1.3. Перечень документов, на основании которых проводится работа.**

* + - Решение Совета Директоров ПАО «МРСК Сибири» от 30.03.2017 г. №227/17.
    - Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» (далее – Методические рекомендации).
    - Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом изменяющих документов.
    - Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148.
    - Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информации).
    - Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах …» (Далее - Приказ Минэнерго № 380).
    - Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».
    - Положение об инвестиционной деятельности АО «Тываэнерго»», утвержденное в установленном Обществом порядке (далее - Положение об ИД)
    - Долгосрочная программа развития АО «Тываэнерго»», актуальная на момент формирования и утверждения инвестиционной программы (далее - долгосрочная программа развития).
    - Сценарные условия формирования инвестиционных программ АО  «Тываэнерго»», утвержденные в установленном Обществом порядке (далее - Сценарные условия).
    - Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго»», утвержденный в установленном Обществом порядке.

**2. Цель, содержание и объем оказываемых услуг.**

2.1. Целью работ является выполнение решения Совета директоров АО  «Тываэнерго» от 30.03.2017г. № 4/17, принятое на основании директивы Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п-П13 (далее - Директива) по проведению технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) и отчетов об их реализации, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002-р, в соответствии требованиям п. 1.1.1 - 1.4 Директивы.

2.2. Проведение ТЦА отчетов АО «Тываэнерго»», включает:

1. Проверку выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций;
2. Проверку достижения плановых значений количественных показателей и целевых показателей;
3. Проверку достоверности информации, содержащейся в отчетах;
4. Оценку эффективности реализации инвестиционной программы, в том числе анализ причин и обоснованности отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, количественных показателей от их плановых значений и значений целевых показателей, превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой.

2.3. Результатом проведения ТЦА отчетов о реализации инвестиционной программы является приемка Заказчиком заключения экспертной организации (Исполнителя), подготовленное в соответствии с Методическими рекомендациями, содержащее в том числе:

1. Информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в форме электронных документов, которые подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи сетевой организации, переданную экспертной организации в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения;
2. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации;
3. Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации;
4. Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций;
5. Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей;
6. Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы, включающие заключения об обоснованности или необоснованности и причинах:

* отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложением обосновывающих документов и расчетов;
* отклонения фактических значений количественных показателей от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой с приложением обосновывающих документов и расчетов;
* превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов и расчетов;

1. Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов.

**3. Порядок оказания услуг и состав передаваемой информации для ТЦА отчётов.**

3.1. Для проведения работ Заказчик в срок не позднее 50 дней с даты окончания отчётного периода для ТЦА квартальных отчётов и 5 апреля, года следующего за отчётным - для ТЦА годового отчёта, предоставляет Исполнителю отчёт о реализации инвестиционной программы АО  «Тываэнерго» за период, подлежащий ТЦА, а также комплект документов и материалов к отчёту о реализации ИП, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации, включая заключения (отчеты) по результатам ранее проведенного ТЦА инвестиционных проектов, предусмотренных ИП, и имеющиеся в распоряжении сетевой организации обосновывающие такие заключения (отчеты) материалы (далее Исходные данные) и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет, а также перечень ответственных лиц со стороны Заказчика с указанием должности, ФИО, контактных телефонов, адресов электронной почты.

3.2. Стороны перед выполнением Исполнителем работ, определяют дополнительный перечень, возможность и сроки предоставления Заказчиком информации, необходимой для выполнения договора, по форме, указанной в приложении № 1 к Техническому заданию, а также необходимость проведения Исполнителем дополнительных работ по сбору данных.

3.3. Инициирование представления информации, указанной в п. 3.2, осуществляет Исполнитель в виде официального письменного запроса Заказчику.

3.5. Исполнитель оценивает полноту исходных данных, а также дополнительной информации, определенной согласно п. 3.2, и, в случае наличия замечаний, уведомляет об этом Заказчика в виде официального письменного запроса.

3.6. Заказчик предоставляет информацию, запрашиваемую в соответствии с п. 3.5. в течение 3 рабочих дней с момента получения письменного запроса Исполнителя.

3.7. Информация, подготовленная в соответствии с п. 3.1 и 3.2, передается Заказчиком Исполнителю с подписанием Акта приема-передачи документации по форме приложения № 8 к Договору.

3.8. Исполнитель в ходе проведения ТЦА отчетов в случае выявления замечаний к отчёту и/или раскрываемым материалам, уведомляет Заказчика о выявленных замечаниях/отклонениях и в срок не позднее 10 рабочих дней до даты, указанной в п. 4.3 и направляет Заказчику проект Заключения для ознакомления и представления замечаний (при наличии).

3.9. Исполнитель устраняет замечания, полученные от Заказчика в соответствии с п. 3.8, формирует и направляет Заказчику итоговое Заключение, составленное в соответствии с Методическими рекомендациями с сопроводительным письмом, подтверждающим факт передачи документов.

3.10. По результатам ТЦА отчётов по каждому этапу работ, Исполнителем составляются и предоставляются Заказчику следующие документы:

* Заключение Исполнителя о проведении технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, выполненное в соответствии с Методическими указаниями.
* Презентационные материалы к Заключению Исполнителя.
* Отчет об оказании Услуг по Договору/этапу.

3.11. Исполнитель передает Заказчику оформленные на бумажном носителе документы вместе с редактируемыми электронными копиями. Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.

3.12. Результаты выполнения работ должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим техническим заданием.

3.13. Оформление текстовой части и табличных форм документов должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к оформлению текстовых документов».

3.14. Заказчик рассматривает направленное ему Заключение и проводит раскрытие информации в соответствии со Стандартами раскрытия информации и/или Правилами утверждения ИП, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 2 рабочих дней с момента получения Заключения.

3.15. Все недостатки и ошибки, выявленные в ходе проведения ТЦА отчетов, а также полученные Заказчиком к Заключению о ТЦА отчётов, в том числе от УОИВ, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения Работ по Договору.

3.16. В случае получения Заказчиком замечаний к отчёту о реализации ИП, по которому было проведено ТЦА отчёта, от УОИВ, по письменному обращению Заказчика Исполнитель проводит актуализацию Заключения о ТЦА отчёта согласно доработанным Заказчиком материалам и представляет Заказчику актуализированное Заключение в срок, определенный Заказчиком.

3.17. В случае получения Исполнителем замечаний к Заключению о ТЦА отчёта, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в течение 2 рабочих дня путем направления полученных замечаний с сопроводительным письмом.

3.18. По итогам устранения замечаний Исполнителем, проводится повторное согласование выполненных Заказчиком работ и рассмотрение Заключения УОИВ в установленном законодательством порядке.

3.19. В случае выявлении недостатков и ошибок в Заключении подписание Актов по каждому этапу переносится до момента их устранения, с учетом п. 3.17-3.18 настоящего технического задания.

3.20. Работы по этапу считаются выполненными с даты раскрытия Заказчиком Заключения в составе материалов, подлежащих раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия и подтверждаются подписанием соответствующего Акта об оказанных услугах по Договору/этапу Заказчиком и Исполнителем. При этом, в случае получения Заказчиком замечаний от УОИВ, Заказчик должен провести работы, указанные в п. 3.16 настоящего Технического задания.

3.21. Услуги по этапу считаются оказанными с даты раскрытия Заказчиком Заключения в составе материалов, подлежащих раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия, а по итогам за год подтверждаются подписанием соответствующего Акта об оказанных услугах Заказчиком и Исполнителем.

3.22. Приёмка результатов оказанных Услуг осуществляется поэтапно. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг за отчетный год является передача Исполнителем результатов оказанных Услуг в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания по всем этапам за год.

3.23 Заключение и другие результаты оказания Услуг передаются Заказчику после завершения соответствующего этапа оказания Услуг, определённого в Договоре.

**4. Сроки выполнения работ.**

4.1. Начало выполнения работ по договору - с даты заключения договора.

4.2. Окончание выполнения работ: в соответствии с условиями Договора в целом и согласно Приложению № 2 к настоящему Техническому заданию по каждому этапу в рамках действия Договора.

4.3. Сроки подготовки и передачи Исполнителем Заказчику заключений по результатам проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, должны составлять не менее 30 календарных дней и должны обеспечивать возможность раскрытия сетевой организацией таких заключений в сроки, установленные стандартами раскрытия информации для опубликования отчетов о реализации инвестиционной программы за следующий отчетный период с учётом, что Заключение по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы за I квартал текущего года раскрывается сетевой организацией не позднее чем через 45 дней после окончания II квартала текущего года, за II квартал - не позднее чем через 45 дней после окончания III квартала текущего года, за III квартал - не позднее чем через 45 дней после окончания IV квартала текущего года, за IV квартал и год - не позднее чем через 45 дней после окончания I квартала года, следующего за отчетным, с учётом решения Совета Директоров АО «Тываэнерго» от 30.03.2017г. № 4/17 и Директивы.

4.4. Срок доработки Заключения Исполнителем по результатам полученных замечаний - не более 2-х рабочих дней с момента получения замечаний, а также согласно срокам, указанным в п. 3 настоящего Технического задания.

4.5. Сроки подготовки и передачи актуализированных Заключений должны обеспечивать возможность раскрытия Заказчиком таких актуализированных Заключений в сроки, установленные Стандартами раскрытия информации и (или) Правилами утверждения инвестиционных программ.

**5. Требования к исполнителям работ.**

Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг, заключенного между сетевой организацией и организацией, отобранной сетевой организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом следующих **требований**:

5.1. между сетевой организацией и экспертной организацией отсутствует конфликт интересов;

5.2. обоснование начальной (максимальной) цены договора аудита отчетов для проведения отбора экспертных организаций сетевая организация выполняет с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), описанного в методических рекомендациях по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в случае невозможности применения этого метода используются иные методы, предусмотренные указанными методическими рекомендациями;

5.3. отношение выручки за отчетный год по данным последней годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности экспертной организации к начальной (максимальной) цене договора аудита отчетов, определенной сетевой организацией для проведения отбора экспертных организаций, больше или равно 5;

5.4. экспертная организация имеет опыт выполнения работ и (или) оказания услуг не менее 3 лет не менее чем в 2 из следующих областей:

* разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики;
* выполнение электроэнергетических расчетов схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей (схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии);
* инвестиционное планирование в сфере электроэнергетики;
* проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики;
* оценка технического состояния объектов электроэнергетики;
* финансово-экономический анализ (аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности) деятельности сетевых организаций;
* выполнение экспертизы предложений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере электроэнергетики.

5.5. экспертная организация имеет в штате по основному месту работы не менее 7 работников, имеющих в совокупности опыт работы не менее чем в 2 областях, указанных в п. 5.4.

5.6. Не допускается к выполнению работ организация, взаимоотношения с которой могут приводить к возникновению конфликта интересов.

* Под конфликтом интересов сетевой организации и экспертной организации понимаются случаи, при которых:
* руководители и (или) иные работники сетевой организации (экспертной организации) являются учредителями, участниками либо акционерами экспертной организации (сетевой организации);
* сетевая организация является учредителем, участником либо акционером экспертной организации;
* существует личная заинтересованность (прямая или косвенная) руководителей и (или) иных работников экспертной организации, влияющая на содержание заключений, подготовленных экспертной организацией по результатам исполнения договора аудита инвестиционной программы (договора аудита проектов инвестиционной программы, договора аудита отчетов), под которой понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) руководителем, и (или) иными работниками экспертной организации, и (или) лицами, состоящими с ними в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми руководитель, и (или) иные работники экспертной организации, и (или) лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;
* экспертная организация находится в материальной или иной зависимости от сетевой организации или ее аффилированных лиц, в том числе вследствие наличия договора, заключенного между экспертной организацией и сетевой организацией, по которому в полном объеме не исполнены обязательства сторон (за исключением заключенных договоров аудита инвестиционной программы, договоров аудита проектов инвестиционной программы и договоров аудита отчетов);
* руководители экспертной организации состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с руководителями и (или) иными работниками сетевой организации, в должностные обязанности которых входит подготовка информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах (информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах), раскрываемой сетевой организацией в соответствии со стандартами раскрытия информации, и (или) реализация инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы);
* экспертная организация и (или) ее работники участвовали в выполнении работ и (или) оказании услуг по формированию проекта инвестиционной программы сетевой организации в течение года до дня направления экспертной организацией заявки на участие в отборе, указанном в абзаце первом пункта 5 настоящих методических рекомендаций.

5.7. Информация об опыте работы и компетентности Исполнителя должна предоставляться по запросу Заказчика. Информация должна содержать данные, которые можно проверить.

**6. Место оказания услуг.**

По месту фактического расположения Заказчика: Россия, 667001, Республика

Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4

**7. Цена услуг и порядок оплаты.**

7.1. Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком на основании проведенного финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры цен на закупаемые услуги. Обоснование начальной (максимальной) цены договора аудита отчетов для проведения отбора экспертных организаций сетевая организация выполняет с использованием метода сопоставимых рыночных цен анализа рынка.

7.2. В стоимость услуг включены все услуги, предусмотренные договором, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

7.3. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 7 рабочих дней после полного выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, но не ранее окончания II квартала года, следующего за отчетным, на основании Акта оказанных Услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 11 Договора. При этом обязанность Заказчика по оплате Услуг считается выполненной с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **От Заказчика:**  Управляющий директор – первый заместитель генерального директора  АО «Тываэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Федоров  М.П. | **От Исполнителя:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  M.П. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

**Дополнительный перечень, и сроки предоставления информации,**

**необходимой для выполнения договора**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

г. Кызыл «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **в бумажном/ электронном виде** | **Срок представления** |
| **1** | Обосновывающие материалы ИПР АО «Тываэнерго» | в электронном виде |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **От Заказчика:**  Управляющий директор – первый  заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Федоров  М.П. | **От Исполнителя:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  M.П. |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

**Этапы работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа | Срок начала этапа | Срок окончания этапа | Цель |
|
| 1 этап, ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года | 15.05.2020 | 08.06.2020 | Раскрытие Заключения о ТЦА отчёта за 1 квартал 2020 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| 2 этап, ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 2 квартал 2020 года | 15.08.2020 | 07.09.2020 | Раскрытие Заключения о ТЦА отчёта за 2 квартал 2020 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| 3 этап, ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 3 квартал 2020 года | 15.11.2020 | 03.12.2020 | Раскрытие Заключения о ТЦА отчёта за 3 квартал 2020 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| 4 этап, ТЦА по выполнению инвестиционной программы за 4 квартал 2020 года | 15.02.2021 | 01.03.2021 | Раскрытие Заключения о ТЦА отчёта за 4 квартал 2020 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| 5 этап, ТЦА по выполнению инвестиционной программы за 2020 год | 09.03.2021 | 30.04.2021 | Раскрытие Заключения о ТЦА отчёта за 2020 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |

Приложение № 2 к Договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ФОРМА**

**Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)**

Наименование и адрес контрагента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные о контрагенте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Вид контрагента | Тип контрагента | Тип публичности | | ИНН контрагента | | Регистрационный номер контрагента | | Контрагент является филиалом | | ОГРН/ ОГРНИП контрагента | | Адрес регистрации контрагента | | Организационно-правовая форма контрагента | | Наименование контрагента | Код ОКВЭД | | ФИО руководителя | | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | | Адрес сайта, с раскрытием информации о цепочке собственников | | | Оффшорная зона |
| 0 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| Данные о собственниках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Тип организации | Тип публичности | | ИНН собственника | | Регистрационный номер собственника | | ОГРН собственника | | Организационно-правовая форма собственника | | Наименование собственника | | Адрес регистрации контрагента | | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. Лиц) | | | Тип собственника | | Адрес сайта, с раскрытием информации о цепочке собственников | | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) | | Оффшорная зона | Размер доли | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись уполномоченного представителя) (ФИО и должность подписавшего)

Форму документа утверждаем

Форму согласовали:

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  Управляющий директор – первый заместитель генерального  директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Федоров | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_M.П. |

Приложение № 3

к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ К ДОГОВОРУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Количество измерения, 1 отчет | | Цена единицы, руб. | Сумма, руб. |
| 1. Первоначальный технологический и  ценовой аудит квартального отчёта  по реализации инвестпрограммы  (ТЦА Отчёта за кв‐л 1) | 1 | |  |  |
| 2. ТЦА Отчёта за кв‐л 2 | 1 | |  |  |
| 3. ТЦА Отчёта за кв‐л 3 | 1 | |  |  |
| 4. ТЦА Отчёта за кв‐л 4 | 1 | |  |  |
| 5. ТЦА годового отчёта по реализации  инвестпрограммы за полный год | 1 | |  |  |
| Итого, без НДС |  | | Итого, без НДС |  |
| Сумма НДС |  | | Сумма НДС |  |
| Общая сумма с НДС | | | |  |
| От Заказчика:  Управляющий директор – первый заместитель генерального  директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Федоров  М.П. | | От Исполнителя:  Генеральный директор  \_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  M.П. | | | | От Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  M.П. |

Приложение № 4

к Договору от №

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа  выполняемых работ | Сроки участия в выполняемых работах | |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 этап, ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года |  |  |
|
|
|
| 2 | 2 этап, ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 2 квартал 2020 года |  |  |
| 3 | 3 этап, ТЦА отчетности по выполнению инвестиционной программы за 3 квартал 2020 года |  |  |
| 4 | 4 этап, ТЦА по выполнению инвестиционной программы за 4 квартал 2020 года |  |  |
| 5 | 5 этап, ТЦА по выполнению инвестиционной программы за 2020 год |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  Управляющий директор – первый  заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Федоров  М.П. | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  M.П. |

Приложение № 5

к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_

ФОРМА

Согласие на обработку персональных данных

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_ г.

Настоящим, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Свидетельство о регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность,*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)\**

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дает свое согласие ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», зарегистрированному по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда 144 А, Обществу под управлением ПАО «МРСК Сибири»,\*\* и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу:

г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров),

в том числе конечных бенефициаров, контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем,

а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.\*\*\*

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации

от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8),

а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации

и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки, либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись субъекта персональных данных/ (Ф.И.О. и должность подписавшего\*)

уполномоченного представителя)

**М.П.**

\* Указывается фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)

\*\* При заключении договоров ПАО «МРСК Сибири»/ Обществом под управлением ПАО «МРСК Сибири» обязаны получить согласие на обработку персональных данных контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

\*\*\* Заполнение контрагентом согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО «МРСК Сибири», Общества под управлением ПАО «МРСК Сибири» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе своих бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление (обработку) ПАО «Россети», ПАО «МРСК Сибири», Обществу под управлением ПАО «МРСК Сибири» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

**Форму согласовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  Управляющий директор – первый  заместитель генерального директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Федоров  М.П. | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  M.П. |

Приложение № 6

к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

ФОРМА АКТА СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

г. Кызыл «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и АО «Тываэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Федорова Николая Анатольевича, действующего на основании доверенности от 25.01.2019г. №00/23, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а каждая в отдельности - Сторона, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Настоящий Акт составлен в подтверждение того, что оказаны следующие Услуги:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

результаты оказанных Услуг подтверждены следующими отчетными документами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Замечания Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В случае отсутствия замечаний Заказчика по объему и качеству оказанных Услуг, подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что Услуги оказаны в объеме, предусмотренном условиями Договора и Приложениями к нему.

3. Следует к оплате \_\_\_\_\_\_\_ (указать цифрами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать прописью) рублей, кроме того НДС по ставке \_\_\_% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать цифрами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать прописью) рублей.

Всего с НДС следует к оплате\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать цифрами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать прописью) рублей.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

**Форму согласовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  Управляющий директор – первый заместитель генерального  директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Федоров  М.П. | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  M.П. |

Приложение № 7

к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_

**Соглашение**

**о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну**

**АО «Тываэнерго»**

г. \_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

АО «Тываэнерго», именуемое в дальнейшем «Обладатель информации», в лице управляющего директора – первого заместителя генерального директора Федорова Николая Анатольевича, действующего на основании доверенности от 25.01.2019г. №00/23, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Контрагент», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Соглашение -** настоящее Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, с учетом изменений и дополнений, вносимых Сторонами в соответствии с подпунктом 6.6 Соглашения. Все ссылки в тексте Соглашения на разделы и пункты понимаются как ссылки на разделы и пункты настоящего Соглашения.

**Коммерческая тайна** - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

**Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну,** - сторона Соглашения, которая владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничившая доступ к этой информации и установившая в отношении этой информации режим коммерческой тайны.

**Контрагент -** сторона Соглашения, которой Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал Информацию.

**Информация, составляющая коммерческую тайну** (**Информация**), - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

**Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну,** - ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.

**Передача информации, составляющей коммерческую тайну,** - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.

**Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну,** - действие или бездействие, в результате которых Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

**Уничтожение информации, составляющей коммерческую тайну,** - действия Стороны Соглашения, направленные на приведение в предусмотренном Соглашением порядке Информации в состояние, исключающее возможность ее использовании и восстановления.

**2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

1. На условиях Соглашения Обладатель информации передает Контрагенту Информацию, а Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Обладателя информации и надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у Контрагента и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Информации.
2. Настоящее Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия Контрагентом мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана Контрагенту Обладателем информации или которая иным образом станет известной Контрагенту в рамках отношений Сторон, связанных с исполнением договора № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (далее - Основной договор)[[1]](#footnote-1).
3. Положения настоящего Соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Обладателя информации, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.
4. Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна».

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

1. Обладатель информации вправе:

3.1.1. Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну, определять перечень и состав такой информации.

3.1.2. Использовать Информацию для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации.

3.1.3. Разрешать или запрещать доступ к Информации, определять порядок и условия доступа к Информации.

3.1.4. Без согласования с Контрагентом, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

3.1.5. Требовать от Контрагента и его работников, получивших доступ к Информации, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

3.1.6. Требовать от работников Контрагента, получивших доступ к Информации, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности Информации.

3.1.7. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами Информации, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.

1. Контрагент вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определять способы защиты Информации, переданной ему по настоящему Соглашению. Однако при этом совместно должно быть обеспечено выполнение следующих условий:

- исключение доступа к Информации любых лиц без согласия Обладателя информации;

- возможность использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны.

3.3. Контрагент обязан:

3.3.1. Ограничивать доступ к Информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, путем установления контроля за соблюдением режима коммерческой тайны.

3.3.2. Вести учет лиц, получивших доступ к Информации.

3.3.3. Незамедлительно сообщить Обладателю информации о допущенном Контрагентом либо ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Информации третьими лицами.

3.4. Информация может быть передана только тем работникам Контрагента, доступ которых к Информации необходим в рамках отношений Сторон, указанных в подпункте 2.2, и только в той части, в которой это необходимо. Контрагент обязан создать работнику необходимые условия для соблюдения установленного режима коммерческой тайны.

3.5. Контрагент не должен разглашать, передавать, каким-либо способом делать известной или давать свое разрешение на использование Информации любым третьим лицам без письменного согласия Обладателя информации.

В случае письменного согласия Обладателя информации на использование Информации третьим лицом, Контрагент должен обеспечить, чтобы такое лицо до получения доступа к Информации приняло на себя письменные обязательства по неразглашению Информации в объеме не меньшем, чем установлено в Соглашении. Контрагент должен заблаговременно передать Обладателю информации заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом.

Передача Информации по открытым каналам телефонной, телеграфной, факсимильной связи и сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, **запрещена.**

3.6. Стороны заблаговременноинформируют друг друга о требованиях к настоящему Соглашению, предъявляемых локальными нормативными правовыми актами Сторон к защите Информации в объеме, необходимом для выполнения Соглашения, а также об изменениях в таких локальных нормативных правовых актах.

**4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

4.1. Контрагент в полном объеме несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению Информации в рамках Соглашения при разглашении Информации его работниками и третьими лицами, получившими доступ к такой Информации в соответствии с разделом 3.

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом (включая его работников) обязательств, предусмотренных разделом 3, Контрагент обязан уплатить штраф в размере 5% от цены Основного договора, указанного в подпункте 3.1 за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, указанного в пункте 2.2. настоящего Соглашения, а также полностью возместить Обладателю информации убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы штрафа.

Уплата штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения ими обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений.

1. При разглашении Информации или наличии угрозы ее разглашения Контрагент обязан незамедлительно уведомить об этом Обладателя информации.
2. При проведении расследования фактов разглашения Информации или обстоятельств, свидетельствующих о нарушении Соглашения по вине Контрагента, Обладатель информации вправе направлять к Контрагенту своих работников, осуществляющих деятельность в области защиты информации. В этом случае оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов или привлечением по согласованию Сторон независимых экспертов, производится Контрагентом, допустившим утерю или разглашение Информации.
3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Обладатель информации вправе проводить проверки соблюдения Контрагентом обязательств по защите Информации.
4. В случае если третье лицо предъявит иск или предпримет действия на предмет раскрытия Информации, Контрагент немедленно уведомит об этом Обладателя информации.
5. В случае реорганизации Контрагента (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) обязательства по сохранению Информации, переданной в рамках Соглашения, переходят к вновь образованному юридическому лицу или сохраняются за Контрагентом в соответствии с разделительным балансом (передаточным актом), копию которого Контрагент обязан незамедлительно предоставить Обладателю информации, в противном случае Контрагент (его правопреемник) обязуется возместить Обладателю информации понесенные им убытки в связи с разглашением Информации.
6. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, которые не могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда Красноярского края. К отношениям Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.

**5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ**

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением условий, указанных в п. 2.2.
2. Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения.

**6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

6.1.Контроль соблюдения обязательств по Соглашению возлагается[[2]](#footnote-2):

у Контрагента на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

у Обладателя информации на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6.2. Все уведомления и сообщения, адресуемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением, должны быть совершены в письменной форме и направлены заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем Сторон по следующим адресам:[[3]](#footnote-3)

**Обладатель информации** –АО «Тываэнерго», 667001, Республика Тыва, город Кызыл, ул. Рабочая, д.4.

**Контрагент** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Обладатель информации настоящим гарантирует, что он обладает всеми правами в отношении Информации, включая право раскрывать ее Контрагенту на условиях Соглашения.
2. Контрагент гарантирует наличие у него организационных и технических мер и возможностей по обеспечению защиты получаемой Информации.

6.5. Информация является собственностью Обладателя информации. Обладатель информации вправе потребовать от Контрагента вернуть ему всю Информацию или любую ее часть в любое время, направив Контрагенту уведомление в письменной форме. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения такого уведомления, а также незамедлительно после вынесения соответствующим органом (учредители, орган юридического лица, суд и т.д.) решения о ликвидации Контрагента, Контрагент обязан за свой счет обеспечить возврат Обладателю информации всех оригиналов носителей такой Информации. Все копии такой Информации и ее воспроизведения в любой форме, находящиеся в распоряжении Контрагента, а также в распоряжении лиц, которым Информация была передана в соответствии с Соглашением, должны быть уничтожены Контрагентом (с обязательным письменным, с приложением (копий) подтверждающих документов, уведомлением о данном факте Обладателя информации) с учетом порядка, определенного в разделе 7 настоящего Соглашения.

1. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением случаев изменения условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном подпунктом 6.11.
2. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.
4. Недействительность или невозможность исполнения любого положения Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения других положений Соглашения и Соглашения в целом.

6.10. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.11. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Порядком обработки информации, составляющей коммерческую тайну в АО «Тываэнерго» (далее - Порядок), являющимся приложением к стандарту организации 5.285/0 АО «Тываэнерго» «Коммерческая тайна». Подписанием настоящего Соглашения Стороны подтверждают ознакомление с Порядком. При условии получения работником Контрагента письменного уведомления Обладателя информации о внесении изменений в Порядок, изменения в условия настоящего Соглашения в указанной части являются вступившими в силу с даты получения указанного письменного уведомления.

**7. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

7.1. Уничтожение Информации производится механическим способом комиссией с привлечением работников АО «Тываэнерго», с составлением актов «об уничтожении».

7.2. Уничтожение документов, составляющих коммерческую тайну, представленных на материальных носителях в электронном виде, производится с использованием специального программного обеспечения, не позволяющего восстановить информацию, комиссией с привлечением работников АО «Тываэнерго», с составлением актов «об уничтожении».

**8. ПРИЛОЖЕНИЯ**

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующее приложение:

- форма Акта приема-передачи Информации.

**9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Заказчик:  **АО «Тываэнерго»**  Адрес юридический: 667001, Республика  Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4  Адрес почтовый: 667001, Республика Тыва,  г. Кызыл, ул. Рабочая,4  ИНН/КПП 1701029232 / 170101001  Р/с 40702810065000100511  в Восточно - Сибирском банке Сбербанка РФ, г. Красноярск  К/с 30101810800000000627  БИК 040407627  ОГРН 1021700509566 | Исполнитель:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_  КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место нахождения (юр. адрес):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес для почтовой корреспонденции:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты:  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   **Обладатель информации**  **АО «Тываэнерго»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** | |  |  | | --- | --- | | Исполнитель:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_  КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место нахождения (юр. адрес):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес для почтовой корреспонденции:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты:  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Исполнитель:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_  КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место нахождения (юр. адрес):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес для почтовой корреспонденции:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты:  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   **Контрагент**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  M.П. |

Приложение № 8

к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_

**ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТОВ**

**АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТОВ**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

г. Кызыл «\_\_\_» \_\_\_ \_\_\_\_г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Количество листов;  в бумажном/электронном виде |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Форму согласовали:

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  Управляющий директор – первый заместитель генерального  директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Федоров  М.П. | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  M.П. |

1. Указывается номер и дата основного договора, заключенного с Контрагентом или направление деятельности, в случае множественных договоров. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указываются Ф.И.О. и должность работников. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указываются полные (включая почтовый индекс) адреса доставки корреспонденции. [↑](#footnote-ref-3)