**ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №**

**на проведение технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проектов инвестиционной программы)**

*Город Кызыл «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ года*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Тываэнерго» (далее – АО «Тываэнерго») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего директора первого заместителя генерального директора Федорова Николая Анатольевича, действующего на основании доверенности 00/158 от 10.11.2021 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам закупочной процедуры, объявленной уведомлением от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_, на основании протокола по выбору победителя закупочной процедуры на право заключения договора от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) (далее – Услуги) на условиях и в порядке согласованных Сторонами в Договоре и в соответствии с Методическими рекомендациями, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.

1.2. Результатом оказанных Услуг по настоящему Договору являются приемка Заказчиком заключений Исполнителя, подготовленных по результатам проведенного технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу).

1.3. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги на основании Технического задания Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), являющегося неотъемлемой частью Договора.

1.4. Требования к содержанию заключений по результатам оказываемых Услуг, объему, порядку оказания Услуг, а также сроки (этапы) подготовки и порядок сдачи приемки Исполнителем Заказчику заключений по результатам оказываемых Услуг, устанавливаются Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.5. Состав информации передаваемой Заказчиком, необходимой для оказания Услуг Исполнителем, а также порядок и сроки передачи такой информации, определяются Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.6. Заключение подлежит доработке в следующих случаях:

1.6.1. Наличие замечаний со стороны Заказчика, до раскрытия Заключения, в соответствии со стандартами раскрытия информации и/или Правилами утверждения инвестиционных программ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее Правила утверждения инвестиционных программ).

1.6.2. Наличие замечаний Уполномоченных органов исполнительной власти, как к заключению Исполнителя, так и к инвестиционной программе (проекту инвестиционной программы и (или) проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу) Заказчика.

1.7. Порядок и сроки доработки заключений в случаях, указанных в п.1.6. настоящего Договора; порядок передачи Заказчиком Исполнителю замечаний Уполномоченного органа исполнительной власти, к заключению, раскрытому в соответствии со стандартами раскрытия информации и/или Правил утверждения инвестиционных программ в составе информации к инвестиционной программе (проекту инвестиционной программы и (или) проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу) Заказчика, устанавливается в Техническом задании Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору). При этом доработка и устранение полученных замечаний осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет, в сроки согласованные с Заказчиком.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**2.1. Исполнитель обязуется:**

2.1.1. Оказать Услуги являющиеся предметом настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору); при оказании Услуг руководствоваться Методическими рекомендациями, общепринятыми методами и практикой оказания такого рода Услуг, а также принципами добросовестности и экономической целесообразности.

2.1.2. Использовать достоверные данные, применяет научно проверенные методы их анализа и обработки.

2.1.3. Определять методы отбора данных, подлежащих проверке для достижения результатов технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проектов инвестиционной программы).

2.1.4. Осуществлять оценку достоверности данных, в том числе отчетных за предыдущие годы, использованных Заказчиком при подготовке информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах, в том числе для расчета ее показателей.

2.1.5. Осуществлять анализ отчетных данных о деятельности Заказчика за предыдущие годы в целях выявления факторов, которые необходимо учесть при формировании проекта инвестиционной программы, в том числе факторов, влияющих на фактические показатели деятельности Заказчика.

2.1.6. Осуществлять проверку правильности выполненных Заказчиком расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей.

2.1.7. Выполнять необходимые расчеты, обосновывающие результаты проведенных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений Исполнителем.

2.1.8. Документально оформлять все сведения и расчеты, обосновывающие результаты проведенных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений Исполнителем, подтверждающие заключения исполнителя по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), а также подтверждающие, что проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) проводилось в соответствии с Методическими рекомендациями.

2.1.9. Предоставлять в 2-дневный срок по запросу Заказчика документально оформленные сведения и расчеты, указанные в п. 2.1.8 настоящего Договора.

2.1.10. Обеспечить сдачу приемку заключений по результатам оказываемых услуг Заказчику в сроки (этапы), обеспечивающие возможность раскрытия Заказчиком таких заключений в сроки, установленные Стандартами раскрытия информации и (или) Правилами утверждения инвестиционных программ.

2.1.11. Представлять устные (письменные) пояснения по устным (письменным) запросам Заказчика к заключению по результатам оказанных Услуг в сроки, указанные в таких запросах.

2.1.12. В разумные сроки сообщать Заказчику о выявленной недостоверности и/или недостаточности информации, предоставленной им Исполнителю в рамках настоящего Договора, а также об известных Исполнителю обстоятельствах, препятствующих надлежащему оказанию Услуг по Договору.

2.1.13. Направлять по приглашению Заказчика, иного уполномоченного органа, уполномоченных представителей Исполнителя для участия в совещаниях, проводимых по вопросам рассмотрения замечаний и (или) предложений к проекту инвестиционной программы и (или) заключению Исполнителя по результатам оказанных Услуг.

2.1.14. По окончании оказания Услуг по Договору и/или по завершении установленного Техническим заданием этапа оказания Услуг в течение 5 (пяти) календарных дней направить Заказчику Отчет об оказании Услуг по Договору/этапу и Акт оказанных Услуг по Договору/этапу.

2.1.15. Предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников Исполнителя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органовИсполнителя; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых Исполнителем к оказанию услуг по Договору третьих лиц*.*

Информация представляется по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

2.1.16. В случае если указанная в п. 2.1.15. информация содержит персональные данные, обеспечивать получение и направление Заказчику одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору.

**2.2. Исполнитель вправе:**

2.2.1. Запрашивать и получать у Заказчика разъяснения по вопросам, возникшим в процессе оказания Услуг, запрашиваемая информация может предоставляться Заказчиком в любой форме, в том числе посредством факсимильной и электронной связи.

2.2.2. Запрашивать дополнительные сведения и документы, не предусмотренные п. 1.5. настоящего Договора, на основании письменного запроса Заказчику, с обоснованием необходимости представления данных сведений/документов для оказания Услуг.

**2.3. Заказчик обязуется:**

2.3.1. Своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора оплатить Услуги Исполнителя.

2.3.2. Передавать Исполнителю по его требованию достоверную информацию, необходимую для проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проектов инвестиционной программы), а также заключения (отчеты) по результатам ранее проведенного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Заказчика, предусмотренных инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы), и имеющиеся в распоряжении Заказчика обосновывающие такие заключения (отчеты) материалы.

2.3.3. Давать разъяснения и объяснения Исполнителю по вопросам, возникшим у Исполнителя в процессе оказания Услуг.

2.3.4. Своевременно принимать все зависящие от него меры для устранения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению Услуг Исполнителем.

2.3.5. По получении от Исполнителя отчетной документации об оказанных Услугах и Акта оказанных Услуг (приложение № 6 к настоящему договору), указанных в п. 2.1.14 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней подписать указанный Акт и направить его Исполнителю либо в этот же срок направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания указанного Акта с предложением сроков и порядка согласования имеющихся претензий по оказанным Услугам.

**2.4. Заказчик вправе:**

2.4.1. Регулярно запрашивать и получать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг по настоящему Договору; при этом, если иное не предусмотрено соответствующим запросом Заказчика, информация может предоставляться в любой форме, в том числе посредством факсимильной и электронной связи.

2.4.2. На любом этапе оказания Исполнителем Услуг по настоящему договору, вносить изменения (корректировки) в Техническое задание Заказчика.

**3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ**

3.1. Общая стоимость Услуг Исполнителя (далее - «Стоимость Услуг») составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС – 20%)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек и включает в себя:

3.2. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 7 рабочих дней после опубликования решения Уполномоченного органа, об утверждении инвестиционной программы или получения Заказчиком отказа в утверждении инвестиционной программы в отношении проектов которой заключен настоящий Договор, на основании подписанного Сторонами Акта оказанных Услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. При этом обязанность Заказчика по оплате Услуг считается выполненной с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

**4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. За нарушение Заказчиком сроков выполнения своих обязательств по пункту 2.3.1 настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени, начисленные по правилам и в размере, предусмотренном п. 10 – 14 Методических рекомендаций.

4.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 5 % от стоимости оказываемых Услуг по настоящему Договору.

4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени, начисленные по правилам и в размере, предусмотренном п. 10 – 14 Методических рекомендаций.

4.4. За ненадлежащее исполнение Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем штрафа в размере 5 % от стоимости оказываемых Услуг по настоящему Договору.

4.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 2.1.15 настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении.

При неполучении Исполнителем уведомления о причинах, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Исполнителя, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Исполнителя по последнему известному Заказчику адресу либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

4.6. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг (в целом) на срок более 7 дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления Исполнителю.

4.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

В случае причинения убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, убытки возмещаются в полном объеме сверх суммы уплаченной или подлежащей уплате неустойки.

**5. ФОРС-МАЖОР**

5.1. Стороны полностью или частично освобождаются от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

К обстоятельствам непреодолимой силы в соответствии с настоящим Договором относятся в частности: стихийные бедствия (наводнение, землетрясение и т.п.), чрезвычайные обстоятельства различного рода, военные и революционные действия, действия и акты государственных органов и органов местного самоуправления и тому подобные обстоятельства. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

5.2. Сторона, для которой наступили, указанные в п. 5.1 Договора обстоятельства, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления, направить другой Стороне соответствующее уведомление с указанием характера, срока начала и предположительного срока окончания действия таких обстоятельств. По окончании действия форс-мажора соответствующая Сторона обязана об этом уведомить другую Сторону в такой же форме и сроки.

5.3. Обязательства Сторон по Договору приостанавливаются на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. В случае действия таких обстоятельств свыше одного календарного месяца любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии направления письменного уведомления другой Стороне. Тем не менее, Заказчик обязан оплатить уже предоставленные Исполнителем Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором или дополнительным соглашением Сторон.

**6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета и условий Договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также любой информации и документации, представленной одной Стороной другой напрямую или опосредованно в связи с Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия Договора.

Условия конфиденциальности в рамках настоящего Договора регулируются Соглашением о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 7 к Договору), в том числе в случае прекращения действия Договора.

6.2. Исполнитель не имеет права публиковать, давать разрешение на публикацию, или раскрывать любую информацию об АО «Тываэнерго» в любых коммерческих или технических изданиях, а также иными способами, без предварительного согласования с Заказчиком.

6.3. Сторона, чьи действия (бездействие) привели к неправомерному раскрытию конфиденциальной информации и/или конфиденциальных материалов возмещает другой Стороне понесенные убытки в установленном законом порядке.

6.4. Положения настоящей статьи остаются в силе в течение 5 (пяти) лет после прекращения по любой причине действия Договора.

**7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до даты полного исполнения Сторонами своих договорных обязательств. При этом срок действия настоящего Договора заканчивается не ранее дня опубликования решения об утверждении инвестиционной программы уполномоченным органом или получения Заказчиком отказа в утверждении инвестиционной программы, в отношении проектов которой заключен настоящий Договор.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен только по письменному соглашению Сторон.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

**8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

8.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.3. При исполнении своих обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.4. Исполнитель и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

8.5. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Исполнитель и Заказчик), понимаются:

1) Предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами.

2) Предоставление каких-либо гарантий.

3) Ускорение существующих процедур.

4) Иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком.

8.6. В случае возникновения у Исполнителя и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Исполнитель и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Исполнитель и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.7. В письменном уведомлении Исполнитель и/или Заказчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Исполнителем и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

**9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

9.1. Не допускается переуступка прав требования по настоящему Договору без согласования Сторон.

9.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, указанных в разделе 10 настоящего Договора, а также об изменении наименования, организационно-правовой формы, лица, уполномоченного действовать от имени Стороны и других данных, имеющих правовое значение для заключения Договора и произведения исполнения по нему.

Уведомление должно быть составлено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом Стороны, заверено печатью организации и направлено другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих данных.

9.3. В случае неуведомления/ненадлежащего уведомления другой Стороны в соответствии с условиями п.9.1. и/или п.9.2. Договора виновная Сторона несет риск наступления для нее последствий, вызванных таким неуведомлением/ненадлежащим уведомлением, а в случае если другая Сторона понесла в результате такого неуведомления/ненадлежащего уведомления убытки, виновная Сторона обязана возместить ей такие убытки.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.5. Все спорные вопросы, возникающие в связи с настоящим Договором и его исполнением, разрешаются Сторонами путем переговоров, в том числе путем направления претензий, которые должны быть составлены в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне письменный ответ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры подлежат разрешению Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат.

**10.СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

1. Приложение № 1. Техническое задание.

2. Приложение № 2. Форма справки о цепочке собственников.

3. Приложение № 3. Расчет стоимости услуг.

4. Приложение № 4. Календарный план – график оказания услуг.

5. Приложение № 5. Форма согласия Исполнителя на обработку персональных данных.

6. Приложение № 6. Форма акта сдачи – приемки оказанных услуг.

**11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  АО «Тываэнерго»  Адрес юридический: 667001, Республика  Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4  Адрес почтовый: 667001, Республика Тыва,  г. Кызыл, ул. Рабочая,4  ИНН/КПП 1701029232 / 170101001  Р/с 40702810065000100511  в Восточно - Сибирском банке Сбербанка РФ, г. Красноярск  К/с 30101810800000000627  БИК 040407627  ОГРН 1021700509566 | **Исполнитель:** |

Приложение № 1.1

к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

**Кызыл**

**2020**

Оглавление

1. Общие положения. 10

1.1. Термины и определения. 10

1.2. Сокращения. 11

1.3. Перечень документов, на основании которых проводится работа. 11

2. Цель, содержание и объем оказываемых услуг. 12

3. Порядок оказания услуг и состав передаваемой информации для ТЦА отчётов. 15

4. Сроки выполнения работ. 17

5. Требования к исполнителям работ 17

6. Место оказания услуг. 19

7. Цена услуг и порядок оплаты. 19

**1. Общие положения.**

**1.1. Термины и определения.**

*Заказчик* – АО «Тываэнерго»

*Инвестиции –* совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли.

*Инвестиционная деятельность –* вложение инвестиций и осуществление практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Общества, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов.

*Инвестиционный проект –* объект инвестиционной деятельности, имеющий обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надежности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования электрической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.

*Инвестиционная программа Общества (далее - инвестиционная программа, ИП) –* совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных характеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на период, продолжительность которого соответствует установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительности долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестиционную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Исполнитель* – экспертная организация, проводящая технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы в соответствии с Договором на возмездное оказание услуг.

*Проект инвестиционной программы –* инвестиционная программа Общества до согласования с органами исполнительной власти Российской Федерации.

*Сценарные условия –* требования к формированию инвестиционной программы Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, утвержденные в установленном порядке.

*Исполнитель* – экспертная организация, проводящая технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы в соответствии с Договором на возмездное оказание услуг.

*Источники финансирования –* средства и/или ресурсы, используемые для финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы Общества.

*Новое строительство* – строительство объектов электрических сетей (линий электропередачи, подстанций, распределительных и переключательных пунктов, технологически необходимых зданий, коммуникаций, вспомогательных сооружений, ремонтно-производственных баз) в целях создания новых производственных мощностей, осуществляемое на вновь отведенных земельных участках до завершения строительства всех предусмотренных проектом очередей и ввода в действие всего электросетевого объекта на полную мощность.

*Объект основных средств* – объект основных средств Общества, предназначающийся для нужд основной деятельности Общества и имеющий срок использования более года.

*Объект инвестиционной деятельности* – объект основных средств Общества, создаваемый, реконструируемый или замещаемый в рамках инвестиционного проекта.

*Реконструкция* – комплекс работ по переустройству инфраструктуры в целях повышения надежности, технического уровня, улучшения технико-экономических показателей, условий труда и окружающей среды.

*Реновация* – технико-экономический процесс замещения выбывающих из производства основных фондов вследствие их физического износа новыми основными фондами за счет средств амортизационного фонда.

**1.2. Сокращения.**

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Полное наименование |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИД | Инвестиционная деятельность |
| Методические рекомендации | Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р |
| Общество | АО «Тываэнерго» |
| ОРД | Организационно-распорядительные документы АО «Тываэнерго» |
| Правила утверждения ИП | Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 |
| Проект ИП | Проект инвестиционной программы (проект изменений, вносимых в инвестиционную программу) до утверждения УОИВ |
| ТЦА ИП | Технологический и ценовой аудит инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями |
| УОИВ | Уполномоченный орган исполнительной власти |
| Сценарные условия | Сценарные условия в виде перечня требований, условий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора проектов. |

**1.3. Перечень документов, на основании которых проводится работа.**

* + - Решение Совета Директоров АО «Тываэнерго» от 30.03.2017 г. №4/17
    - Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации».
    - Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
    - Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в части разделов связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148.
    - Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ №24 от 21 января 2004 (далее – Стандарты раскрытия информации).
    - Приказ Минэнерго России №380 от 05.05.2016 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах …» (Далее – Приказ Минэнерго №380).
    - Приказ Минэнерго России №177 от 14.03.2016 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».
    - Положение об инвестиционной деятельности АО «Тываэнерго», утвержденное в установленном Обществом порядке (далее - Положение об ИД)
    - Долгосрочная программа развития АО «Тываэнерго», актуальная на момент формирования и утверждения инвестиционной программы (далее - долгосрочная программа развития)
    - Сценарные условия формирования инвестиционных программ АО  «Тываэнерго», утвержденные в установленном Обществом порядке (далее - Сценарные условия)
    - Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго», утвержденный в установленном Обществом порядке.

**2. Цель, содержание и объем оказываемых услуг.**

2.1. Целью услуги является выполнение решения Совета директоров АО «Тываэнерго»» от 30.03.2017г № 4/17, принятое на основании директивы Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п-П13 (далее – Директива) по проведению технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) и отчетов об их реализации, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002-р, в соответствии требованиям п. 1.1.1 – 1.4 Директивы.

2.2. Проведение технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) сетевой организации, отнесенной к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, включает в себя:

* + 1. Проверку соответствия инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевых организаций;
    2. Оценку необходимости и достаточности инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), и предусмотренных такими инвестиционными проектами технологических и конструктивных решений для:
* достижения значений целевых показателей, установленных для формирования инвестиционной программы (далее - целевые показатели), и плановых значений количественных показателей инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) (далее - количественные показатели);
* обеспечения осуществления сетевой организацией деятельности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
  + 1. Проверку выполнения требований законодательства Российской Федерации к ценовым и (или) стоимостным показателям инвестиционных проектов, в том числе в части непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), над объемом таких потребностей, определенным в соответствии с утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики;
    2. Подготовку по результатам проверок и оценки, предложений по внесению изменений в инвестиционную программу (проект инвестиционной программы) с корректировкой перечней инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), их технических и конструктивных решений и (или) сроков реализации указанных инвестиционных проектов в целях снижения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) в целом и отдельных инвестиционных проектов, улучшения показателей, характеризующих энергетическую и экономическую эффективность оказываемых услуг, при условии достижения значений целевых показателей и плановых значений количественных показателей.
  1. Результатом проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) является заключение экспертной организации по каждому этапу, содержащее:
     1. Информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах, которые подготовлены сетевой организацией в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, подписаны сетевой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и переданы экспертной организации в рамках договора аудита инвестиционной программы (договора аудита проектов инвестиционной программы) для подготовки заключения;
     2. Результаты проверки соответствия информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации;
     3. Результаты оценки степени обеспеченности инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) источниками финансирования, проведенной на основании анализа финансового плана сетевой организации на период реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), а также на основании данных о фактических показателях деятельности сетевой организации за предыдущие годы, с учетом прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, решений об установлении регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и возможности их корректировки в соответствии с законодательством Российской Федерации, показателей, характеризующих финансово-экономическое состояние сетевой организации, а также с учетом оценки возможности привлечения инвестиционных ресурсов для целей финансирования инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы);
     4. Результаты проверки соответствия показателей инвестиционных проектов (включая сроки реализации, технические показатели объектов инвестиционной деятельности, состав выполняемых мероприятий и другие показатели), планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) и предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (объектов по производству электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам) к электрическим сетям, обязательствам сетевой организации, предусмотренным договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенными сетевой организацией в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
     5. Результаты оценки возможности достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей, характеризующих уровень качества осуществляемого технологического присоединения к электрической сети;
     6. Результаты оценки обоснованности реализации инвестиционных проектов, предусматривающих реконструкцию (модернизацию или техническое перевооружение) объектов основных средств, включающие:
* результаты оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения целей и решения задач инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы), а также результаты оценки соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направлен инвестиционный проект;
* результаты проверки выполненной сетевой организацией количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта;
* результаты проверки соответствия информации, указанной в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в отношении инвестиционного проекта, информации, содержащейся в документах, которые указаны в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в качестве источников такой информации;
  + 1. Результаты проверки обоснованности реализации инвестиционных проектов, выполнение которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, включающие результаты проверки соответствия состава мероприятий и их показателей, предусмотренных указанными инвестиционными проектами, соответствующим мероприятиям и показателям, определенным в схемах и программах перспективного развитии электроэнергетики, с учетом соответствия фактического состояния электроэнергетики предпосылкам реализации указанных мероприятий, определенным в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики;
    2. Результаты оценки обоснованности реализации инвестиционных проектов, включающие:
* результаты оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения целей и решения задач инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы), и результаты оценки соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направлен инвестиционный проект;
* результаты проверки выполненной сетевой организацией количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта;
* результаты проверки выполненной сетевой организацией оценки экономической эффективности реализации инвестиционного проекта;
* результаты проверки соответствия информации, указанной в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в отношении инвестиционного проекта, информации, содержащейся в документах, которые указаны в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в качестве источников такой информации;
  + 1. Результаты оценки необходимости и достаточности инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), и предусмотренных такими инвестиционными проектами технологических и конструктивных решений для достижения значений целевых показателей и плановых значений количественных показателей;
    2. Предложения о внесении изменений в инвестиционную программу (если проводится технологический и ценовой аудит инвестиционной программы) или доработке проекта инвестиционной программы (если проводится технологический и ценовой аудит проекта инвестиционной программы), включающие направления изменения перечня инвестиционных проектов, их технических и конструктивных решений и (или) сроков реализации инвестиционных проектов в целях снижения общего объема финансирования реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) и повышения энергетической и экономической эффективности производства выпускаемой продукции (оказываемых услуг) при условии достижения целей, значений целевых показателей и плановых значений количественных показателей, с приложением обосновывающих такие предложения расчетов и документов;
    3. Результаты проверки расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, а также информации об использованных при таких расчетах типовых технологических решениях капитального строительства объектов электроэнергетики, их технических показателях и о соответствующих им укрупненных нормативах цены;
    4. Результаты проверки обоснованности финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов, включающие:
  + результаты проверки соответствия материалов в составе инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), обосновывающих стоимость инвестиционных проектов, в том числе пояснительной записки, сметных расчетов и иных документов и расчетов, которые, по мнению сетевой организации, могут служить обоснованием стоимости указанных инвестиционных проектов, требованиям законодательства Российской Федерации к определению ценовых и (или) стоимостных показателей инвестиционных проектов;
  + в случае, если по инвестиционному проекту отсутствуют материалы, обосновывающие его стоимость, и (или) если инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы) предусматривается увеличение финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта по сравнению с объемом таких потребностей, предусмотренных утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционной программой, - результаты оценки стоимости данного инвестиционного проекта с использованием информации об аналогичных проектах, реализованных или реализуемых на территории Российской Федерации (в случае отсутствия таких проектов - на территории иностранного государства), и (или) о рыночных ценах на идентичные (однородные) товары, работы, услуги, планируемые к закупкам в рамках инвестиционного проекта, с приложением обосновывающих полученные результаты оценки расчетов и документов. При этом под аналогичным понимается инвестиционный проект, характеристики которого максимально совпадают с характеристиками инвестиционного проекта, предусмотренного инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы), по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям;
* предложения по снижению объемов финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов с приложением обосновывающих такие предложения расчетов и документов.

**3. Порядок оказания услуг и состав передаваемой информации для ТЦА ИП (проектов ИП/корректировок ИП).**

3.1 Для проведения работ Заказчик в срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договора предоставляет Исполнителю утвержденную в установленном порядке ИП Общества, а также комплект документов и материалов к утвержденной ИП, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации, включая заключения (отчеты) по результатам ранее проведенного ТЦА инвестиционных проектов, предусмотренных ИП, и имеющиеся в распоряжении сетевой организации обосновывающие такие заключения (отчеты) материалы (далее Исходные данные) и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет, а также перечень ответственных лиц, с указанием должности, ФИО, контактных телефонов, адресов электронной почты.

3.2 Стороны перед оказанием Исполнителем услуг, определяют дополнительный перечень, возможность и сроки предоставления Заказчиком информации, необходимой для выполнения договора, по форме, указанной в приложении №1 к ТЗ, а также необходимость проведения Исполнителем дополнительных работ по сбору данных.

3.3 В случае необходимости внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу Заказчик в срок в срок не позднее 3 рабочих дней с даты заключения Договора, предоставляет Исполнителю проект ИП (корректировки ИП).

3.4 Инициирование предоставления информации, указанной в п. 3.2 осуществляет Исполнитель в виде официального письменного запроса Заказчику.

3.5 Исполнитель оценивает полноту исходных данных, а также дополнительной информации, определенной согласно п. 3.2, и, в случае наличия замечаний, уведомляет об этом Заказчика в виде официального письменного запроса.

3.6 Заказчик предоставляет информацию, запрашиваемую в соответствии с п. 3.5 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного запроса Исполнителя.

3.7. Заказчик направляет Исполнителю комплект документов и материалов к проекту ИП, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации в срок, определенный в соответствии с п. 3.2 ТЗ.

3.8 Информация, подготовленная в соответствии с п. 3.1-3.3, 3.7 передается Заказчиком Исполнителю с подписанием Акта приема-передачи документации по форме приложения № 8 к Договору.

3.9. Исполнитель в ходе проведения технологического и ценового аудита в случае выявления замечаний к ИП (проекту ИП) и/или раскрываемым материалам, уведомляет Заказчика о выявленных замечаниях/отклонениях и в сроки не позднее 10 дней до даты, указанной в п. 4.3 ТЗ и направляет Заказчику проект Заключения для ознакомления и представления замечаний.

3.10. Исполнитель устраняет замечания, полученные от Заказчика в соответствии с п. 3.9, формирует и направляет Заказчику итоговое Заключение, составленное в соответствии с Методическими рекомендациями с сопроводительным письмом, подтверждающим факт передачи документов.

3.11. По результатам ТЦА отчётов по каждому этапу работ, Исполнителем составляются и предоставляются Заказчику следующие документы:

* Заключение Исполнителя о проведении технологического и ценового аудита ИП (проекта ИП), выполненное в соответствии с Методическими указаниями.
* Презентационные материалы к Заключению Исполнителя.
* Отчет об оказании Услуг по Договору/этапу.

3.12. Исполнитель передает Заказчику оформленные на бумажном носителе документы вместе с редактируемыми электронными копиями. Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.

3.13. Результаты выполнения работ должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных актах и настоящим техническим заданием.

3.14. Оформление текстовой части и табличных форм документов должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к оформлению текстовых документов».

3.15. Заказчик рассматривает направленное ему Заключение и проводит раскрытие информации в соответствии со стандартами раскрытия информации и/или Правилами утверждения ИП, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 5 рабочих дней с момента получения Заключения.

3.16 Все недостатки и ошибки, выявленные в ходе проведения ТЦА, а также полученные Заказчиком замечания к Заключению о ТЦА ИП, в том числе от уполномоченных органов исполнительной власти, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения Работ по Договору.

3.17 Заказчик направляет Исполнителю полученные замечания путем письменного запроса в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента получения. Исполнитель устраняет замечания и направляет доработанное Заключение в срок, определенный Заказчиком.

3.18 В случае получения Заказчиком замечаний к проекту ИП, по которому было проведено ТЦА ИП от уполномоченных органов исполнительной власти и/или в результате проведения общественных обсуждений ИП и/или проекта ИП, по письменному обращению Заказчика Исполнитель проводит актуализацию Заключения о ТЦА ИП согласно доработанным Заказчиком проекта ИП и/или материалам и представляет Заказчику в срок, определенный Заказчиком.

3.19 В случае получения Исполнителем замечаний к Заключению о ТЦА ИП, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в срок 2 рабочих дня путем направления полученных замечаний с сопроводительным письмом и проводит устранение полученных замечаний.

3.20 По итогам устранения замечаний Исполнителем, проводится повторное согласование выполненных работ Заказчиком и рассмотрение Заключения в УОИВ в установленном законодательством порядке.

3.21 В случае выявлении недостатков и ошибок в Заключении подписание Актов по каждому этапу переносится до момента их устранения, с учетом п.3.19- 3.20 настоящего ТЗ.

3.22 Услуги по этапу считаются выполненными с даты раскрытия Заказчиком Заключения в составе материалов, подлежащих раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия и подтверждаются подписанием соответствующего Акта об оказанных услугах по Договору/этапу Заказчиком и Исполнителем. При этом, в случае получения Заказчиком замечаний от УОИВ, Заказчик должен провести работы, указанные в п.3.18-3.19 настоящего ТЗ.

3.23 Приёмка результатов Работ осуществляется поэтапно. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по отдельному этапу является передача Исполнителем результатов Работ в соответствии с условиями Договора и настоящего ТЗ.

3.24 Техническая и эксплуатационная документация и другие результаты Работ передаются Заказчику после завершения соответствующего этапа выполнения Работ, определённого в Контракте. Комплектность передаваемой документации подлежит проверке Заказчиком и УОИВ.

**4. Сроки выполнения услуг.**

4.1. Начало выполнения работ по договору - с даты заключения договора.

4.2. Окончание выполнения работ: в соответствии с условиями Договора в целом и согласно Приложению № 2 к настоящему ТЗ по каждому этапу в рамках действия Договора.

4.3. Срок доработки Заключения Исполнителем по результатам полученных замечаний – не более 2-х рабочих дней с момента получения замечаний, а также согласно срокам, указанным в п. 3 настоящего ТЗ.

4.4. Окончание выполнения работ - в соответствии с условиями Договора заканчивается после полного выполнения Исполнителем и сетевой организацией своих обязательств Договору, при этом срок действия Договора заканчивается не ранее дня опубликования решения об утверждении инвестиционной программы УОИВ или получения сетевой организацией отказа в утверждении инвестиционной программы, в отношении проекта которой заключается Договор.

4.5. Сроки подготовки и передачи актуализированных заключений должны обеспечивать возможность раскрытия сетевой организацией таких актуализированных заключений в сроки, установленные стандартами раскрытия информации и (или) Правилами утверждения инвестиционных программ, а также условиями настоящего ТЗ.

**5. Требования к исполнителям услуг.**

ТЦА ИП осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг, заключенного между сетевой организацией и организацией, отобранной сетевой организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации (Договор), с учетом следующих требований:

5.1. между сетевой организацией и экспертной организацией отсутствует конфликт интересов;

5.2. обоснование начальной (максимальной) цены Договора для проведения отбора экспертных организаций сетевая организация выполняет с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), описанного в методических рекомендациях по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в случае невозможности применения этого метода используются иные методы, предусмотренные указанными методическими рекомендациями;

5.3. отношение выручки за отчетный год по данным последней годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности экспертной организации к начальной (максимальной) цене Договора, определенной сетевой организацией для проведения отбора экспертных организаций, больше или равно 5;

5.4. экспертная организация имеет опыт выполнения работ и (или) оказания услуг не менее 3 лет не менее чем в 2 из следующих областей:

* разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики;
* выполнение электроэнергетических расчетов схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей (схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии);
* инвестиционное планирование в сфере электроэнергетики;
* проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики;
* оценка технического состояния объектов электроэнергетики;
* финансово-экономический анализ (аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности) деятельности сетевых организаций;
* выполнение экспертизы предложений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере электроэнергетики.

5.5. экспертная организация имеет в штате по основному месту работы не менее 7 работников, имеющих в совокупности опыт работы не менее чем в 2 областях, указанных в п. 5.4.

5.6. Не допускается к выполнению работ организация, взаимоотношения с которой могут приводить к возникновению конфликта интересов.

* Под конфликтом интересов сетевой организации и экспертной организации понимаются случаи, при которых:
* руководители и (или) иные работники сетевой организации (экспертной организации) являются учредителями, участниками либо акционерами экспертной организации (сетевой организации);
* сетевая организация является учредителем, участником либо акционером экспертной организации;
* существует личная заинтересованность (прямая или косвенная) руководителей и (или) иных работников экспертной организации, влияющая на содержание заключений, подготовленных экспертной организацией по результатам исполнения договора аудита инвестиционной программы (договора аудита проектов инвестиционной программы, договора аудита отчетов), под которой понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) руководителем, и (или) иными работниками экспертной организации, и (или) лицами, состоящими с ними в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми руководитель, и (или) иные работники экспертной организации, и (или) лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;
* экспертная организация находится в материальной или иной зависимости от сетевой организации или ее аффилированных лиц, в том числе вследствие наличия договора, заключенного между экспертной организацией и сетевой организацией, по которому в полном объеме не исполнены обязательства сторон (за исключением заключенных договоров аудита инвестиционной программы, договоров аудита проектов инвестиционной программы и договоров аудита отчетов);
* руководители экспертной организации состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с руководителями и (или) иными работниками сетевой организации, в должностные обязанности которых входит подготовка информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах (информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах), раскрываемой сетевой организацией в соответствии со стандартами раскрытия информации, и (или) реализация инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы);
* экспертная организация и (или) ее работники участвовали в выполнении работ и (или) оказании услуг по формированию проекта инвестиционной программы сетевой организации в течение года до дня направления экспертной организацией заявки на участие в отборе, указанном в абзаце первом пункта 5 настоящих методических рекомендаций.

5.7. Информация об опыте работы и компетентности Исполнителя должна предоставляться по запросу Заказчика. Информация должна содержать данные, которые можно проверить.

**6. Место оказания услуг.**

По месту фактического расположения Заказчика: Россия, 667001, Республика

Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4

**7. Цена услуг и порядок оплаты.**

7.1. Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком на основании проведенного финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры цен на закупаемые услуги. Обоснование начальной (максимальной) цены договора аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) для проведения отбора экспертных организаций сетевая организация выполняет с использованием метода сопоставимых рыночных цен анализа рынка.

7.2. В стоимость услуг включены все услуги, предусмотренные Договором, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

7.3. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 7 рабочих дней после опубликования решения Уполномоченного органа, об утверждении инвестиционной программы или получения Заказчиком отказа в утверждении инвестиционной программы в отношении проектов которой заключен настоящий Договор, на основании подписанного Сторонами Акта оказанных Услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 10 Договора. При этом обязанность Заказчика по оплате Услуг считается выполненной с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **От Заказчика:**  Управляющий директор – первый заместитель генерального директора  АО «Тываэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Н.А. Федоров**  М.П. | **От Исполнителя:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  M.П. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

**Дополнительный перечень, и сроки предоставления информации,**

**необходимой для выполнения Договора**.

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

г. Кызыл «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **в бумажном/ электронном виде** | **Срок представления** |
|  | Обосновывающие материалы ИПР АО «Тываэнерго» | в электронном виде | Не позднее 3 рабочих дней с даты заключения Договора |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. |

Приложение №2

к Техническому заданию

**Этапы работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа | Срок начала этапа | Срок окончания этапа | Цель |
| 1 Этап | | | |
| 1. Заказчик предоставляет Исполнителю утвержденную в установленном порядке ИП Общества, а также комплект документов и материалов к утвержденной ИП, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации, включая заключения (отчеты) по результатам ранее проведенного ТЦА инвестиционных проектов, предусмотренных ИП, и имеющиеся в распоряжении сетевой организации обосновывающие такие заключения (отчеты) материалы (далее Исходные данные) и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет | не позднее 3 рабочих дней с даты заключения Договора | | Передача исходных данных для начала проведения ТЦА ИП |
| 2. Передача Заказчиком проекта корректировки ИП |  |
| 3. Передача Заказчиком обосновывающих материалов к проекту ИП, отчёта о ходе реализации ИП за 4 кв. предшествующего года и др. материалов по требованию Исполнителя согласно ТЗ |  |
| 4. Передача Заказчику проекта Заключения о проведении ТЦА для рассмотрения на СД в соответствии с п.1.1.4 Директивы | До 25 февраля 2021 года | | Доработка проекта ИП и/или Заключения по замечаниям |
| 5. Корректировка проекта ИП и/или проекта Заключения. Передача Заказчику Заключения о ТЦА ИП |  |
| 6. Доработка Заключения (при наличии замечаний Заказчика и/или СД) |  |
| 7 Раскрытие информации о проекте корректировки ИП с Заключением ТЦА | До 1 марта 2021 года | | Раскрытие Заключения о ТЦА ИП в составе информации согласно Стандартам раскрытия, проведение общественного обсуждения проекта ИП |
| 1. Этап | | | |
| 8. Передача Заказчиком доработанного проекта ИП и полученных замечаний по результатам общественных обсуждений |  | До 25 марта 2021 года | Актуализация Заключения ТЦА ИП |
| 9 Актуализация Заключения ТЦА по доработанному проекту ИП и передача Заказчику |  | До 28 марта 2021 года | Заключение Аудитора, доработанное по результатам общественного обсуждения |
| 10. Размещение Заказчиком сводки поступивших предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте такого предложения или об отказе от его учета, и проект инвестиционной программы или изменений в инвестиционную программу, доработанный по результатам общественного обсуждения, на официальном сайте системы с актуализированным Заключением ТЦА ИП |  | Не позднее 5 апреля 2021 года | Исполнение требований Стандарта раскрытия информации и Правил утверждения ИП |
| 1. этап | | | |
| 11. Информирование экспертной организации о полученных замечаниях и направление доработанного проекта ИП для актуализации Заключения | Не позднее 10 рабочих дней с момента получения замечаний. | | Доработка по результатам рассмотрения проекта ИП и материалов в УОИВ |
| 12 Актуализация ТЦА ИП по доработанному проекту ИП и передача его исполнителю |  | В сроки, указанные в ТЗ, но не позднее 12 августа 2021 года. | Доработанное Заключение Аудитора |
| 4 этап | | | |
| 13. Информирование экспертной организации о полученных замечаниях и направление доработанного проекта ИП для актуализации Заключения | Не позднее 10 рабочих дней с момента получения замечаний. | |  |
| 14. Актуализация Заключения ТЦА ИП по доработанному проекту ИП и передача его исполнителю |  | до момента утверждения проекта ИП/корректировки ИП УОИВ | Подготовка итоговых материалов включая Заключение ТЦА ИП для утверждения ИП в УОИВ |

Приложение № 2

к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_

**ФОРМА СПРАВКА О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ \***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о цепочке собственников** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента Российской Федерации** | **Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ. лицо** | **ОГРН** | **Наименование организации/ Ф.И.О.** | **Адрес регистрации/место жительства (страна)** | **Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)** | **Руководитель / собственник (участник / акционер)** | **Размер доли (%)** | **Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\*В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.*

*- Изменение формы справки недопустимо;*

*- Указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы;*

*- Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля);*

*- В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с указанием.*

*- При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ).*

Форму согласовали:

Приложение № 3

к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ К ДОГОВОРУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование работ | Количество измерения, заключение ТЦА | Цена единицы, руб. | Сумма, руб. | | 1. Проведение технологического и ценового аудита инвестиционной программы АО «Тываэнерго» | 1 | 790 000.00 | 790 000.00 | | Общая сумма без НДС |  |  | 790 000.00 | | НДС |  |  | 158 000.00 | | Общая сумма, c НДС | | | 948 000.00 | | |  | |
| От Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Федоров  М.П. | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  M.П. | |

Приложение № 4

к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа | Срок начала этапа | Срок окончания этапа | Цель |
| 1 Этап | | | |
| 1. Заказчик предоставляет Исполнителю утвержденную в установленном порядке ИП Общества, а также комплект документов и материалов к утвержденной ИП, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации, включая заключения (отчеты) по результатам ранее проведенного ТЦА инвестиционных проектов, предусмотренных ИП, и имеющиеся в распоряжении сетевой организации обосновывающие такие заключения (отчеты) материалы (далее Исходные данные) и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет | не позднее 3 рабочих дней с даты заключения Договора | | Передача исходных данных для начала проведения ТЦА ИП |
| 2. Передача Заказчиком проекта корректировки ИП |  |
| 3. Передача Заказчиком обосновывающих материалов к проекту ИП, отчёта о ходе реализации ИП за 4 кв. предшествующего года и др. материалов по требованию Исполнителя согласно ТЗ |  |
| 4. Передача Заказчику проекта Заключения о проведении ТЦА для рассмотрения на СД в соответствии с п.1.1.4 Директивы | До 25 февраля 2021 года | | Доработка проекта ИП и/или Заключения по замечаниям |
| 5. Корректировка проекта ИП и/или проекта Заключения. Передача Заказчику Заключения о ТЦА ИП |  |
| 6. Доработка Заключения (при наличии замечаний Заказчика и/или СД) |  |
| 7 Раскрытие информации о проекте корректировки ИП с Заключением ТЦА | До 1 марта 2021 года | | Раскрытие Заключения о ТЦА ИП в составе информации согласно Стандартам раскрытия, проведение общественного обсуждения проекта ИП |
| 1. Этап | | | |
| 8. Передача Заказчиком доработанного проекта ИП и полученных замечаний по результатам общественных обсуждений |  | До 25 марта 2021 года | Актуализация Заключения ТЦА ИП |
| 9 Актуализация Заключения ТЦА по доработанному проекту ИП и передача Заказчику |  | До 28 марта 2021 года | Заключение Аудитора, доработанное по результатам общественного обсуждения |
| 10. Размещение Заказчиком сводки поступивших предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте такого предложения или об отказе от его учета, и проект инвестиционной программы или изменений в инвестиционную программу, доработанный по результатам общественного обсуждения, на официальном сайте системы с актуализированным Заключением ТЦА ИП |  | Не позднее 5 апреля 2021 года | Исполнение требований Стандарта раскрытия информации и Правил утверждения ИП |
| 1. этап | | | |
| 11. Информирование экспертной организации о полученных замечаниях и направление доработанного проекта ИП для актуализации Заключения | Не позднее 10 рабочих дней с момента получения замечаний. | | Доработка по результатам рассмотрения проекта ИП и материалов в УОИВ |
| 12 Актуализация ТЦА ИП по доработанному проекту ИП и передача его исполнителю |  | В сроки, указанные в ТЗ, но не позднее 12 августа 2021 года. | Доработанное Заключение Аудитора |
| 4 этап | | | |
| 13. Информирование экспертной организации о полученных замечаниях и направление доработанного проекта ИП для актуализации Заключения | Не позднее 10 рабочих дней с момента получения замечаний. | |  |
| 14. Актуализация Заключения ТЦА ИП по доработанному проекту ИП и передача его исполнителю |  | до момента утверждения проекта ИП/корректировки ИП УОИВ | Подготовка итоговых материалов включая Заключение ТЦА ИП для утверждения ИП в УОИВ |

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Федоров  М.П. | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  M.П. |

Приложение № 5

к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_

ФОРМА

**Согласие Исполнителя на обработку персональных данных Исполнителя и его конечных бенефициаров в информационных системах АО «Тываэнерго» от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

Настоящим (указывается полное наименование Исполнителя, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН) дает свое согласие на обработку персональных данных Исполнителя/планируемых к привлечение субконтрагентов и их конечных бенефициаров в информационных системах АО «Тываэнерго»и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих бенефициаров.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

Приложение № 6

к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

ФОРМА АКТА СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

**АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

г. Красноярск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и АО «Тываэнерго», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице управляющего директора – первого заместителя генерального директора Федорова Николая Анатольевича, действующего на основании Доверенности №00/23 от 25.01.2019г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а каждая в отдельности - Сторона, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Настоящий Акт составлен в подтверждение того, что оказаны следующие Услуги:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

результаты оказанных Услуг подтверждены следующими отчетными документами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Замечания Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В случае отсутствия замечаний Заказчика по объему и качеству оказанных Услуг, подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что Услуги оказаны в объеме, предусмотренном условиями Договора и Приложениями к нему.

3. Следует к оплате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе   
НДС 20%\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_).

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г. |

**Форму согласовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Федоров  М.П. | От Исполнителя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  M.П. |

Приложение № 7

к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_

**Соглашение**

**о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну**

г. Красноярск «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Акционерное общество «Тываэнерго», именуемое в дальнейшем «Обладатель информации», в лице управляющего директора – первого заместителя генерального директора Федорова Николая Анатольевича, действующего на основании Доверенности №00/158 от 10.11.2020г., с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_именуемое в дальнейшем «Контрагент», в лице генерального директора Назара Руслана Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

**1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Соглашение -** Соглашение о передаче и охране информации составляющей коммерческую тайну, с учетом изменений и дополнений, вносимых Сторонами в соответствии с подпунктом 6.6 Соглашения. Все ссылки в тексте Соглашения на разделы и пункты понимаются как ссылки на разделы и пункты настоящего Соглашения.

**Коммерческая тайна** - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

**Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну,** - сторона Соглашения, которая владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничившая доступ к этой информации и установившая в отношении этой информации режим коммерческой тайны.

**Контрагент -** сторона Соглашения, которой Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал Информацию.

**Информация, составляющая коммерческую тайну** (**Информация**), - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

**Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну,** - ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.

**Передача информации, составляющей коммерческую тайну,** - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.

**Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну,** - действие или бездействие, в результате которых Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

**Уничтожение информации, составляющей коммерческую тайну,** - действия Стороны Соглашения, направленные на приведение в предусмотренном Соглашением порядке Информации в состояние, исключающее возможность ее использовании и восстановления.

**2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

1. На условиях настоящего Соглашения Обладатель информации передает Контрагенту Информацию, а Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Обладателя информации и надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у Контрагента и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ.
2. Настоящее Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия Контрагентом мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия настоящего Соглашения передана Контрагенту Обладателем информации или которая иным образом станет известной Контрагенту в рамках отношений Сторон.
3. Положения настоящего Соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Обладателя информации, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.
4. Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна».

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

1. Обладатель информации вправе:

3.1.1. Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну, определять перечень и состав такой информации.

3.1.2. Использовать Информацию для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации.

3.1.3. Разрешать или запрещать доступ к Информации, определять порядок и условия доступа к Информации.

3.1.4. Без согласования с Контрагентом, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

3.1.5. Требовать от Контрагента и его работников, получивших доступ к Информации, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

3.1.6. Требовать от работников Контрагента, получивших доступ к Информации, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности Информации.

3.1.7. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами Информации, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.

1. Контрагент вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определять способы защиты Информации, переданной ему по настоящему Соглашению. Однако при этом совместно должно быть обеспечено выполнение следующих условий:

- исключение доступа к Информации любых лиц без согласия Обладателя информации;

- возможность использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны.

3.3. Контрагент обязан:

3.3.1. Ограничивать доступ к Информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, путем установления контроля за соблюдением режима коммерческой тайны.

3.3.2. Вести учет лиц, получивших доступ к Информации.

3.3.3. Незамедлительно сообщить Обладателю информации о допущенном Контрагентом либо ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Информации третьими лицами.

3.4. Информация может быть передана только тем работникам Контрагента, доступ которых к Информации необходим в рамках отношений Сторон, указанных в подпункте 2.2 настоящего Соглашения, и только в той части, в которой это необходимо. Перечень указанных работников Контрагента должен быть передан Обладателю информации заблаговременно до предоставления им доступа к Информации. В этих целях Контрагент обязан:

- ознакомить под расписку (*по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению*) работника, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежащей Обладателю информации, а также с установленным Обладателем информации режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;

- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны.

3.5. Контрагент не должен разглашать, передавать, каким-либо способом делать известной или давать свое разрешение на использование Информации любым третьим лицам без письменного согласия Обладателя информации.

В случае письменного согласия Обладателя информации на использование Информации третьим лицом, Контрагент должен обеспечить, чтобы такое лицо до получения доступа к Информации приняло на себя письменные обязательства по неразглашению Информации в объеме не меньшем, чем установлено в настоящем Соглашении. Контрагент должен заблаговременно передать Обладателю информации заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом.

Передача Информации по открытым каналам телефонной, телеграфной, факсимильной связи и сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, **запрещена.**

3.6. Стороны заблаговременноинформируют друг друга о требованиях к настоящему Соглашению, предъявляемых локальными нормативными правовыми актами Сторон к защите Информации в объеме, необходимом для выполнения настоящего Соглашения, а также об изменениях в таких локальных нормативных правовых актах.

**4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

4.1. Контрагент в полном объеме несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению Информации в рамках Соглашения при разглашении Информации его работниками и третьими лицами, получившими доступ к такой Информации в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения.

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом (включая его работников) обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения, Контрагент обязан уплатить штраф в размере *5% от цены Основного договора, указанного в подпункте 2.2 настоящего Соглашения, за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств*, а также полностью возместить Обладателю информации убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы штрафа.

Уплата штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения ими обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений.

1. При разглашении Информации или наличии угрозы ее разглашения Контрагент обязан незамедлительно уведомить об этом Обладателя информации.
2. При проведении расследования фактов разглашения Информации или обстоятельств, свидетельствующих о нарушении настоящего Соглашения по вине Контрагента, Обладатель информации вправе направлять к Контрагенту своих работников, осуществляющих деятельность в области защиты информации, по соглашению сторон. В этом случае оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов или привлечением по согласованию Сторон независимых экспертов, производится Контрагентом, допустившим утерю или разглашение Информации.
3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Обладатель информации вправе проводить проверки соблюдения Контрагентом обязательств по защите Информации.
4. В случае если третье лицо предъявит иск или предпримет действия на предмет раскрытия Информации, Контрагент немедленно уведомит об этом Обладателя информации.
5. В случае реорганизации Контрагента (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) обязательства по сохранению Информации, переданной в рамках настоящего Соглашения, переходят к вновь образованному юридическому лицу или сохраняются за Контрагентом в соответствии с разделительным балансом (передаточным актом), копию которого Контрагент обязан незамедлительно предоставить Обладателю информации, в противном случае Контрагент (его правопреемник) обязуется возместить Обладателю информации понесенные им убытки в связи с разглашением Информации.
6. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся настоящего Соглашения, которые не могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. К отношениям Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.

**5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ**

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением договора № \_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.
2. Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные настоящим Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия настоящего Соглашения.

**6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

6.2. Все уведомления и сообщения, адресуемые Сторонами друг другу в соответствии с настоящим Соглашением, должны быть совершены в письменной форме и направлены заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем Сторон по следующим адресам:[[1]](#footnote-1)

**Обладатель информации** - АО «Тываэнерго», Адрес: Россия, 667001, Республика

Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4

**Контрагент** –

.

Обладатель информации настоящим гарантирует, что он обладает всеми правами в отношении Информации, включая право раскрывать ее Контрагенту на условиях Соглашения.

1. Контрагент гарантирует наличие у него организационных и технических мер и возможностей по обеспечению защиты получаемой Информации.

6.5. Информация является собственностью Обладателя информации. Обладатель информации вправе потребовать от Контрагента вернуть ему всю Информацию или любую ее часть в любое время, направив Контрагенту уведомление в письменной форме. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения такого уведомления, а также незамедлительно после вынесения соответствующим органом (учредители, орган юридического лица, суд и т.д.) решения о ликвидации Контрагента, Контрагент обязан за свой счет обеспечить возврат Обладателю информации всех оригиналов носителей такой Информации. Все копии такой Информации и ее воспроизведения в любой форме, находящиеся в распоряжении Контрагента, а также в распоряжении лиц, которым Информация была передана в соответствии с Соглашением, должны быть уничтожены Контрагентом (с обязательным письменным, с приложением (копий) подтверждающих документов, уведомлением о данном факте Обладателя информации) с учетом порядка, определенного в разделе 7 настоящего Соглашения.

1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением случаев изменения условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном подпунктом 6.11.
2. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету настоящего Соглашения. С даты подписания настоящего Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.
4. Недействительность или невозможность исполнения любого положения настоящего Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения других положений Соглашения и Соглашения в целом.

6.10. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.11. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Порядком обработки информации, составляющей коммерческую тайну в АО «Тываэнерго». Подписанием настоящего Соглашения Стороны подтверждают ознакомление с Порядком. При условии получения работником Контрагента письменного уведомления Обладателя информации о внесении изменений в Порядок, изменения в условия настоящего Соглашения в указанной части являются вступившими в силу с даты получения указанного письменного уведомления.

**7. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

7.1. Уничтожение Информации производится механическим способом комиссией Сторон с участием лиц, указанных в подпункте 6.1 настоящего Соглашения, с составлением актов «об уничтожении».

7.2. Уничтожение документов, составляющих коммерческую тайну, представленных на материальных носителях в электронном виде, производится с использованием специального программного обеспечения, не позволяющего восстановить информацию, комиссией Сторон с участием лиц, указанных в подпункте 6.1 настоящего Соглашения, с составлением актов «об уничтожении».

**8. ПРИЛОЖЕНИЯ**

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:

- приложение 1: форма Акта приема-передачи Информации;

- приложение 2: форма Расписки работника Контрагента, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей.

**9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Обладатель информации**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Федоров**  **М.П.** | **Контрагент**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** |

Приложение № 8

к Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТОВ

**АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТОВ**

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Количество листов;**  **в бумажном/электронном виде** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. |

1. Указываются полные (включая почтовый индекс) адреса доставки корреспонденции. [↑](#footnote-ref-1)